部门评价报告

评价类型：☑实施过程评价          ☑完成结果评价

项目名称：      储备粮承储库设施改造

项目单位：    新余市渝水区农业农村和粮食局

主管部门：            新余市渝水区粮食（部门）

评价时间：  2022     年1   月 1  日至 2022     年 12  月   31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年4月10日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《江西省粮食和物资储备局办公室关于做好2021年省财政专项资金支持项目建设有关工作的通知》（赣粮规〔2022〕3号）、《新余市2021年省财政专项资金支持项目实施方案》（余粮字〔2022〕19号）文件精神，经研究决定推荐以下项目列入2021年省财政专项资金支持项目

1、渝水区水北粮管所储备库点仓储设施改造提升项目支持资金228.11万元。

2、渝水区东边粮管所储备库点仓储设施改造提升项目支持资金109万元。

- 项目绩效目标。

新余市渝水区水北粮管所绩效目标1、仓内天棚防水吊顶，共计建筑面积8960㎡；2、仓内地面防潮，共计建筑面积1689㎡；3、仓内内墙防水防潮，共计建筑面积1860㎡；4、仓内视频监控工程；5、粮食接收作业设备。

新余市渝水区东边粮管所绩效目标1、仓内天棚防水吊顶，共计建筑面积4200㎡；2、仓内地面防潮，共计建筑面积880㎡；3、仓内内墙防水防潮，共计建筑面积620㎡；4、仓库粮棚下地面，共计建筑面积960㎡。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的: 落实项目具体责任主体,督促项目实施的责任部门认真履行责任,提高项目资金使用效率。

2.绩效评价对象和范围:遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,按照“谁使用资金、谁负责绩效评价”的原则,依据下达文件精神,收支两条线管理专项资金。采取目标考核管理、满意度调查等方法,对绩效评价指标体系进行综合评分,对储备粮承储库设施改造项目实施绩效进行评价。

- 绩效评价工作过程。

由财务中心统一进行项目资金管理使用,实施部门根据相应对口单位项目和资金开展项目进行核算支付工程进度资金。由财务中心统一接收相关信息,转至相应业务部门开展实施,各项目单位进行自查,最终由项目评价组进行评价打分。工作过程包括:验收小组通过评议项目资料和现场勘察等方式,对项目计划任务完成情况、项目经费使用情况、项目管理情况、项目产生应用效果、项目实施的技术规范等做出实事求是评价,出具验收结论,由项目建设领导小组成员完成自评,最后由绩效考核小组开展考核工作,对当前的绩效考核制度进行评估,推荐改进措施,出具考核意见。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对资金使用、项目决策、过程、产出、效益等方面内容进行分析，渝水区粮食事务服务中心储备粮承储库设施改造项目报告编制绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

强化组织领导，层层压实责任。市粮食局成立以主要领导为组长、分管领导为副组长，仓储规划管理科、调控科，财审科等为成员的项目建设管理领导小组。各有关县(区)粮食行政管理部门要按照“属地管理”要求成立相应的领导小组，层层压实责任。县(区)有关项目单位要主动承担起项目建设的主体责任，实施项目法人责任制、工程项目监理制，明确项目责任人，确保项目有人推进，问题有人解决。

- 项目过程情况。

严格建设内容，加快项目进度。各项目单位要严格按照项目申报的项目实施方案及建设内容清单推进项目建设，确保项目的整体性。加快项目建设进度，实行“一个项目一个工作专班，专班工作人员驻地抓项目”的举措，全力以赴推进项目。要加快项目开工，倒排项目工期，确保项目计划时间完工。

严格资金使用，加强项目监管。本专项资金已由市财政局下达到各有关县（区）财政部门（余财建[2022]13号)。项目单位要严格按照项目资金的用途规定进行使用，13号)。项目单位要严格按照项目资金的用途规定进行使用，建立资金专账，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用专项建立资金专账，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用专项资金。县(区）农粮局要加强对项目的监管，实行每周资金。县(区）农粮局要加强对项目的监管，实行每周一调度，一月一推进。对项目内容、项目进度、项目资金的一调度，一月一推进。对项目内容、项目进度、项目资金的使用实行全过程监管，指导监督项目建设单位把握建设进度使用实行全过程监管，指导监督项目建设单位把握建设进度及时间节点要求，确保项目工期和项目成效。同时在项目完及时间节点要求，确保项目工期和项目成效。同时在项目完成竣工验收后，县（区）农粮局要会同财政部门组织好辖区成竣工验收后，县（区）农粮局要会同财政部门组织好辖区专项资金支持项目绩效评价和项目验收，并及时报送相关材专项资金支持项目绩效评价和项目验收，并及时报送相关材料。

- 项目产出情况。

# 粮食仓储改造提升仓容4万吨，得分20分

# 完工项目验收合格达到100%，得分10分

# 项目完工率达到100%，得分10分

# 项目完工储备粮损耗率降低1%，得分20分

- 项目效益情况。

# 效益指标得分改善粮食仓储设施储粮条件，储粮条件大于30%

# 得分20分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、进一步加强组织领导，实现预算绩效目标全覆盖；2、积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；3、积极开展绩效自评工作，有效运用自评结果，提高资金使用效率；4、进一步完善相关制度，科学合理设置绩效指标，规化工作流程，明确职责，使各部门间形成合力，为绩效目标实现提供制度保障。

六、有关建议

（一）提高决策水平

1.落实项目绩效管理责任，规范设置绩效指标。

2.通过预算评审、事前评估等程序，明确项目测算标准和依据，择优确定最佳投资。

（二）强化制度意识，增强制度执行力。

1.完善项目管理制度，保障各执行层级在制度的实施和落地方面保持一致，提高制度执行力度。

2.规范化项目预算管理，加强项目实施质量管理。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。