| 资金使用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目名称 | 承担主体 | 建设地点 | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 | 产业发展预期成效 | 联农带农预期成效 | 总投资（万元） |  |  |  | 预计时间安排 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 | 建设完成时间 | 资金拨付时间 |
| 1 | 果汁加工 | 江西省赣茗抹茶食品有限公司 | 姚圩镇集镇 | 球磨机、超声波震动筛、8k2吨搅拌机、去尘上料机、全自动包装机、专用大滚筒、专用小滚筒、超声波封口茶包机、420全自动粉末包装机、500公斤不锈钢搅拌机、上料机、检验设备、码垛机全套，25公斤半自动包装，封内袋，外带包装机、100公斤码垛机、箱子封4边机器、箱子封口机、开箱机、传送带、6臂蜘蛛、空气循环杀毒设备、安装费厂房升级及周边配套设施 | 球磨机、超声波震动筛、8k2吨搅拌机、去尘上料机、全自动包装机、专用大滚筒、专用小滚筒、超声波封口茶包机、420全自动粉末包装机、500公斤不锈钢搅拌机、上料机、检验设备、码垛机全套，25公斤半自动包装，封内袋，外带包装机、100公斤码垛机、箱子封4边机器、箱子封口机、开箱机、传送带、6臂蜘蛛、空气循环杀毒设备、安装费厂房升级及周边配套设施 | 延伸蜜桔产业链条，完善“种植+精深加工”产业体系，提升全镇蜜桔产业抗市场波动能力，推动产业由粗放销售向精品化、产业化、深加工转型 | 项目建成运营后，可就地吸纳本地农户、脱贫户、监测户进厂务工，提供稳定加工就业岗位，增加农户劳务工资性收入 | 160 | 40 |  | 120 | 2027年9月 | 2027年11月 |
| 2 | 分选仓储 | 江西青近果业有限公司 | 姚圩镇湾里村 | 分选机、240亩水肥一体化， 厂房建设400㎡、冷库200立方 | 分选机、水肥一体化240亩、厂房建设400平方、冷库200立方 | 通过建设240亩水肥一体化、新建厂房、200立方冷库及配套分选设备，全面提升蜜桔标准化种植、分级分选、冷链仓储能力 | 通过标准化水肥示范基地，带动周边农户学习科学种植技术，提升农户种植管理水平 | 90 | 20 |  | 70 | 2027年7月 | 2027年9月 |
| 3 | 加工设备 | 江西省海明果业有限公司 | 姚圩镇蜜桔产业园 | 5台注塑机、1台选果机 | 5台注塑机、1台选果机 | 完善蜜桔标准化分选、精品包装配套体系全面提升姚圩蜜桔标准化、品牌化、商品化水平，增强市场议价能力 | 项目运营后优先聘用本地农户从事选果、包装、设备辅助作业，提供大量季节性、常年务工岗位，拓宽农户务工增收渠道。通过精准分级分选，帮助农户优质果品卖出高价，避免好果贱卖 | 300 | 75 |  | 225 | 2027年9月 | 2027年11月 |
| 4 | 新余蜜桔产业基地（七里山） | 新余市润泽果业农民专业合作社 | 姚圩镇新余蜜桔产业基地 | 育苗棚30000㎡、仓储用房、1000亩水肥一体化及周边配套设施 | 育苗大棚30000㎡、仓储用房、1000亩水肥一体化及周边配套设施 | 打造规模化、标准化、集约化蜜桔种苗繁育和高标准种植示范基地。有效解决本地优质种苗短缺、种植管理粗放、水肥浪费、产量不稳等产业痛点，保障全镇蜜桔产业优质种苗供应，大幅提升基地蜜桔产量、品质和标准化程度，完善“育苗—种植—仓储”前端产业链条，带动全镇蜜桔产业规模化、规范化发展 | 合作社通过基地示范引领，为周边农户提供优质种苗、种植技术指导、水肥管理培训，大幅降低农户种植风险和种苗成本。基地长期吸纳脱贫户、监测户及周边农户务工，带动农户就近稳定增收。依托大型仓储设施为农户提供低价储存服务，解决农户鲜果集中上市压价、滞销问题，通过合作社统一代销、统一对接市场，让农户共享产业发展红利 | 625 | 150 |  | 475 | 2027年9月 | 2027年11月 |
| 5 | 新余蜜桔产业园 | 新余森果贸易有限公司 | 姚圩镇新余蜜桔产业园 | 厂房3901㎡及周边配套设施 | 厂房3901㎡及周边配套设施 | 补齐姚圩镇蜜桔产业集聚发展载体短板，完善蜜桔产业园基础设施配套，为蜜桔深加工、分拣包装、仓储物流、产品展销提供标准化场地 | 标准化厂房建成后，可吸纳更多蜜桔加工、包装、电商销售业态入驻，持续创造大量就业岗位，优先吸纳本地农户就业 | 892 | 215 |  | 677 | 2027年9月 | 2027年11月 |
| 6 | 蜜桔有机肥厂 | 江西桃金农业生物科技有限公司 | 姚圩镇七里山 | 占地20亩有机肥厂以及生产设备 | 脱水机、发酵翻抛机、粉碎机、烘干机、冷却机等有机肥生产设备 | 推动全镇蜜桔产业绿色生态种植，减少化肥使用量，改良土壤土质，持续提升新余蜜桔品质与绿色品牌价值，构建“废弃物回收—资源化处理—还田种植”的绿色循环产业链，推动蜜桔产业绿色可持续发展 | 有机肥厂优先吸纳本地农户务工，增加农户劳务收入。以低于市场价格向本地桔农供应优质生态有机肥，大幅降低农户种植投入成本 | 850 | 200 |  | 650 | 2027年3月 | 2027年5月 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2917 | 700 |  | 2217 |  |  |